## Slide 1
Projeto Informacional
(Capítulo 6)
Henrique Rozenfeld
Fernando Antônio Forcellini
Daniel Capaldo Amaral
José Carlos Toledo
Sergio Luis da Silva
Dário Henrique Alliprandini
Régis Kovacs Scalice

## Slide 2: Localização da fase de projeto informacional
Melhoria do processo de desenvolvimento de produtos
Gerenciamento de mudanças de engenharia
Processos
de apoio
Desenvolvimento
Projeto
Detalhado
Projeto
Conceitual
Projeto
Informacional
Lançamento
do Produto
Preparação
Produção
Planejamento
Projeto
Pós
Pré
Planejamento
Estratégico dos Produtos
Descontinuar
Produto
Acompanhar
Produto/
Processo
Gates >>
Processo de Desenvolvimento de Produto

## Slide 3: Objetivos do capítulo
Apresentar a importância do correto entendimento do problema de projeto do produto;
Definir os diferentes modelos do ciclo de vida e relacionar o ciclo de vida do produto com os clientes do produto;
Mostrar como tratar as necessidades dos clientes e representá-las como requisitos dos clientes;
Mostrar como definir os requisitos dos produtos a partir dos requisitos dos clientes;
Entender o método QFD e como ele pode ser usado na fase de projeto informacional.;
Definir e estruturar as especificações-meta do produto;

## Slide 4: Sumário do capítulo – atividades da fase
Atualizar o Plano da fase de Projeto Informacional
Revisar e atualizar o Escopo do produto
Detalhar ciclo de vida do produto e definir seus clientes
Identificar os requisitos dos clientes do produto
Definir os requisitos do produto
Definir especificações meta do produto
Monitorar a viabilidade econômica do produto
Avaliar a fase
Aprovar a fase
Documentar as decisões tomadas e lições aprendidas

## Slide 5: Sumário do capítulo – conceitos e ferramentas (quadros)
Clientes e Ciclo de Vida (quadro 6.2)
Visão dos custos do ciclo de vida (quadro 6.3)
Checklist para obtenção de requisitos de produto (quadro 6.4)
QFD (Quality Function Deployment) (quadro 6.5)

## Slide 6: Informações principais e dependência entre as atividades da fase de Projeto Informacional
Documentar as decisões tomadas e registrar lições aprendidas
Monitorar viabilidade econômica
Atualizar o Plano do Projeto Informacional
Revisar e atualizar o escopo do produto
Detalhar ciclo de vida do produto e definir seus clientes
Identificar os requisitos dos clientes do produto
Definir requisitos do produto
Definir especificações meta
Avaliar Fase
Aprovar Fase
Projeto Informacional
Idéia do produto
Especificações-Meta
  Requisitos com valores meta
  Informações adicionais qualitativas
(Especificações para desenvolvimento –
modelo textual do produto)
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 7: Conceitos básicos para entendimento da fase de projeto informacional
Relação entre os principais conceitos na fase de projeto informacional

## Slide 8: Sumário do capítulo – atividades da fase
Atualizar o Plano do Projeto Informacional
Revisar e atualizar o Escopo do produto
Detalhar ciclo de vida do produto e definir seus clientes
Identificar os requisitos dos clientes do produto
Definir os requisitos do produto
Definir especificações meta do produto
Monitorar a viabilidade econômica do produto
Avaliar e aprovar fase
Documentar as decisões tomadas e lições aprendidas

## Slide 9: Atualizar o Plano da fase de Projeto Informacional
Segue a atividade genérica descrita no capítulo 3, na qual todas atividades da fase de planejamento (capítulo 5) são revisadas;
Cuidado para não exagerar no nível de detalhamento do planejamento: não se deve definir uma atividade para cada documento a ser gerado;
Ter em mente que o Plano visa auxiliar a distribuição das tarefas, sua previsão e controle;
Como prever a duração das atividades da fase de projeto informacional? Dados históricos;
Estude quadro 5.4.

## Slide 10: Atualizar o Plano da fase de Projeto Informacional (atividade genérica)
analisar o plano de projeto atual;
analisar e sintetizar das novas condições para a realização do projeto;
atualizar e detalhar o escopo do projeto;
atualizar e detalhar as, atividades, os responsáveis, os prazos e o cronograma;
atualizar e detalhar recursos necessários;
atualizar estimativa de orçamento do projeto;
atualizar, monitorar, valorar e definir novos indicadores de desempenho;
analisar a viabilidade econômico-financeira do projeto;
avaliar novos riscos;
atualizar plano de comunicação;
planejar, atualizar e preparar novas aquisições; e
definir / atualizar os critérios de passagem dos gates.

## Slide 11: Sumário do capítulo – atividades da fase
Atualizar o Plano do Projeto Informacional
Revisar e atualizar o Escopo do produto
Detalhar ciclo de vida do produto e definir seus clientes
Identificar os requisitos dos clientes do produto
Definir os requisitos do produto
Definir especificações meta do produto
Monitorar a viabilidade econômica do produto
Avaliar e aprovar fase
Documentar as decisões tomadas e lições aprendidas

## Slide 12: Informações e tarefas da atividade: Revisar e atualizar o Escopo do Produto 1/3
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 13
Tarefas da atividade: Revisar e atualizar o Escopo do produto 2/3
Análisar o problema de projeto
  O escopo do produto contém os objetivos e restrições?
  O escopo contém informações adicionais necessárias para a busca de novas informações mais detalhadas?
  Conhecer/entender o problema a ser resolvido;
  Rever e detalhar informações do planejamento estratégico: volume, desejos dos clientes etc.;
  Informações sobre componentes, materiais, fornecedores;
Procurar tecnologias disponíveis e necessárias;
Pesquisar padrões / normas, patentes e legislação;
Pesquisar produtos concorrentes e similares.

## Slide 14
Tarefas da atividade: Revisar e atualizar o Escopo do produto 3/3
Análisar o problema de projeto
Procurar tecnologias disponíveis e necessárias;
  Rever informações do planejamento estratégico;
  Continuidade da vigilância tecnológica;
  Novas pesquisas para complementar e aprofundar conhecimentos;
  Considerar também tecnologias de produção.
Pesquisar padrões / normas, patentes e legislação;
Pesquisar produtos concorrentes e similares.
  quais produtos são líderes do mercado;
  quais são os concorrentes;
  foco para reprojetos.

## Slide 15: Sumário do capítulo – atividades da fase
Atualizar o Plano do Projeto Informacional
Revisar e atualizar o escopo do produto
Detalhar ciclo de vida do produto e definir seus clientes
Identificar os requisitos dos clientes do produto
Definir os requisitos do produto
Definir especificações-meta do produto
Monitorar a viabilidade econômica financeira
Avaliar fase
Aprovar a fase
Documentar as decisões tomadas e registrar lições aprendidas

## Slide 16
Tarefas da atividade: Detalhar ciclo de vida do produto e definir seus clientes

## Slide 17: Ciclo de vida segundo a evolução das vendas do produto

## Slide 18: Características do ciclo de vida 1/2
Lançamento
  Taxa de crescimento forte
  Pequena participação do mercado
  Despesas maiores que receitas
  Clientes inovadores
Crescimento
  Receita supera despesa
  Participação do mercado quase no ápice
  Lucro mediano
  Clientes “pronto adotadores”
Maturidade
Declínio

## Slide 19: Características do ciclo de vida 2/2
Lançamento
Crescimento
Maturidade
  Taxa fraca de crescimento de vendas
  Maiores lucros
  Clientes imitadores
Declínio
  Lucros fracos ou negativos
  Declínio da participação do mercado
  Monitorar durante a maturidade para identificar o declínio
  Cliente fiéis

## Slide 20: Ciclo de vida segundo as atividades pelas quais o produto / processo passa

## Slide 21: Modelo de ciclo de vida em espiral
Adaptado de Fonseca (2000)

## Slide 22
Clientes
Definição:
  Todas as pessoas e ou organizações, que irão comprar para uso e consumo um dado produto, resultado de uma atividade de projeto, e também aquelas que estarão envolvidas direta ou indiretamente com o ciclo de vida do produto.
    CLIENTES EXTERNOS
    CLIENTES INTERMEDIÁRIOS
    CLIENTES INTERNOS

## Slide 23: Sumário do capítulo – atividades da fase
Atualizar o Plano do Projeto Informacional
Revisar e atualizar o escopo do produto
Detalhar ciclo de vida do produto e definir seus clientes
Identificar os requisitos dos clientes do produto
Definir os requisitos do produto
Definir especificações-meta do produto
Monitorar a viabilidade econômica financeira
Avaliar fase
Aprovar a fase
Documentar as decisões tomadas e registrar lições aprendidas

## Slide 24
Informações e tarefas da atividade “Identificar os requisitos dos clientes do produto”

## Slide 25: Tarefas da atividade “Identificar os requisitos dos clientes do produto” 1/4
Coletar as necessidades dos clientes de cada fase do ciclo de vida
  Levantar necessidades “brutas” (dados originais)
  Por meio de observação direta, grupos focais etc.
Agrupar e classificar as necessidades
Definir os requisitos dos clientes
Valorar requisitos dos clientes
O que os clientes desejam?

## Slide 26: Necessidades
Necessidades humanas:
parecem ser ilimitadas tanto em volume quanto em variedade
os seres humanos são por natureza aquisitivos
influenciadas por outras variáveis tais como a cultura predominante na sociedade, e o nível de tecnologia
Necessidades fisiológicas
Necessidades de segurança
Necessidades sociais
Necessidades de estima
Necessidades de auto-realização
Pirâmide de Maslow

## Slide 27
Necessidades dos clientes
 Necessidades manifestas.
 Necessidades reais.
 Necessidades latentes.
 Necessidades culturais.
 Necessidades atribuíveis a usos inesperados.
 Necessidades relativas à satisfação do produto.

## Slide 28
Como descobrir as necessidades ?
Analisando e Ouvindo os Clientes...
Clientes
Projetistas

## Slide 29
Contínuas
Formas de ouvir o cliente...
Informações e reclamações dos clientes
Cartões de consulta
Informações comerciais
Noticias do setor
Periódicas
Surveys
Entrevistas
Dados
Originais

## Slide 30
Periódicas
Contínuas
Dados
Originais
Surveys
Entrevistas
Informações e Reclamações dos Clientes
Cartões de Consulta
Informações Comerciais
Notícias sobre o Setor
Formas de ouvir o cliente...
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 31: Técnicas de pesquisa para Levantamento de Informações
Observação Direta
Entrevista
Questionário
Grupos Focais
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 32
Possibilita informações mais ricas e detalhadas
Observação Direta
Principalmente importante quando as características avaliadas são qualitativas

## Slide 33
Entrevista
Possibilita informações qualitativas e não estruturadas
Geralmente é demorada e de mais alto custo

## Slide 34
Questionário
Pode ser mais rápida e as informações mais generalizáveis
Menor riqueza de detalhes e necessidade de alta taxa de resposta para serem válidos

## Slide 35: Grupos Focais
Possibilita informações muito ricas e detalhadas
Ex.: Estilo de Automóveis
Necessita de infra-estrutura e profissionais especializados
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 36: Tarefas da atividade “Identificar os requisitos dos clientes do produto” 2/4
Coletar as necessidades dos clientes de cada fase do ciclo de vida
Agrupar e classificar as necessidades
  Incluir as já detectadas no escopo do produto
  Agrupar por fases do ciclo de vida
  Agrupar por afinidades
  Avaliar necessidades similares
  Eliminar redundantes e pouco relevantes
Definir os requisitos dos clientes
Valorar requisitos dos clientes

## Slide 37: Agrupar Dados Originais
Ampla Gama de Opções de Finisher
Possuir Stapler Instalado onde preciso deles
Imprimir trabalho s que estão na rede
Pagariam entre 10 a 20% ou pouco mais para melhorar a produtividade
maior número de opções de Finisher Possível
Acabamento Automático
Possibilidade de se ligar facilmente em Rede
Não precisar de adapatadores ou cabos especiais parr liga ma copiadora na rede
Imprimir do meu micro ligado em rede
Imprimir da mesma forma que minhas impressoras locais
Capacidade de Imprimir Arquivos Post-Script
Possiblidade de se ligar a um PC
Inserir Grampos aonde preciso deles
Dados Originais
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 38: Eliminar Dados Originais Redundantes
Dados Originais
1. Cada Pessoa fica com um grupo de Post-it
4. Se há dois Post-its com idêntico conteúdo o grupo elimina um deles.
2. Em ordem, cada membro do grupo lê o Post-it
3. Cada membro que possui um Post-it de mesmo conteúdo o lê para o grupo.
5. O grupo organiza por temas
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 39: Tarefas da atividade “Identificar os requisitos dos clientes do produto” 3/4
Coletar as necessidades dos clientes de cada fase do ciclo de vida
Agrupar e classificar as necessidades
Definir os requisitos dos clientes
  Converter necessidades em requisitos
  Relacionados com vários aspectos:
    Desempenho funcional
    Fatores humanos
    Propriedades e espaço
    Confiabilidade
    Ciclo de vida
    Recursos e manufatura (fabricação)
  Eliminar redundantes e classificar hierarquicamente
Valorar requisitos dos clientes

## Slide 40: Requisitos dos Clientes
Após o agrupamento, análise e classificação, estas necessidades, inicialmente descritas segundo a linguagem dos clientes, podem ser reescritas na forma do que chamamos de requisitos dos clientes.
Os requisitos dos clientes podem ser relacionados a aspectos tais como: desempenho funcional, fatores humanos, propriedades, espaço, confiabilidade, ciclo de vida, recursos e manufatura.

## Slide 41: Converter dados originais em requisitos
Matriz de Transformação de Dados Originais em Requisitos
Dado Original
Cenas
Requisito
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 42: Converter dados originais em requisitos
Cena
Operador que nunca havia operado o produto consegue instalar
Dado Original
Ser fácil de usar
Requisito
Procedimento simples para serviço rotineiro
Dados Originais
Requisitos
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 43: Eliminar Requisitos Redundantes
Requisitos
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 44: Classificar e Hierarquizar Requisitos
Requisitos
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 45: Tarefas da atividade “Identificar os requisitos dos clientes do produto” 4/4
Coletar as necessidades dos clientes de cada fase do ciclo de vida
Agrupar e classificar as necessidades
Definir os requisitos dos clientes
Valorar requisitos dos clientes
  Diagrama de Kano
  Benchmarking
  Diagrama de Mudge
  Resultam nos requisitos = qualidade projetada

## Slide 46: Diagrama de Kano para avaliação dos requisitos
Cliente satisfeito
Cliente insatisfeito
Desempenho
Excelente
Desempenho
Pobre
básico
esperado
excitação
O cliente não verbaliza, mas se faltar ele ficará insatisfeito (conhecido também como óbvio)
Quanto maior o desempenho, maior a satisfação
O cliente não esperava, é surpreendido. Causam impacto.

## Slide 47: Benchmarking
Os produtos dos concorrentes são avaliados
Pede-se para o cliente para avaliar os produtos dos concorrentes ...
... e os produtos atuais da empresa (para verificar o quanto se deve melhorar – quando for o caso)
Deve-se evitar a qualidade exagerada

## Slide 48: Diagrama de Mudge
Comparação dos requisitos aos pares
Em cada comparação duas perguntas:
  Qual requisito é mais importante para o sucesso do produto?
  Quanto mais importante é este requisito?
A = 5
B = 3
C = 1

## Slide 49: Visão dos custos do ciclo de vida

## Slide 50: Aplicação da matriz de QFD
Os requisitos identificados podem ser registrados em uma tabela, mas com a aplicação do QFD são preenchidas as regiões marcadas na figura.
QFD (quality function deployment)

## Slide 51: Sumário do capítulo – atividades da fase
Atualizar o Plano do Projeto Informacional
Revisar e atualizar o escopo do produto
Detalhar ciclo de vida do produto e definir seus clientes
Identificar os requisitos dos clientes do produto
Definir os requisitos do produto
Definir especificações-meta do produto
Monitorar a viabilidade econômica financeira
Avaliar fase
Aprovar a fase
Documentar as decisões tomadas e registrar lições aprendidas

## Slide 52: Informações e tarefas da atividade “Definir requisitos de projeto do produto”
Converter requisitos de clientes em expressões mensuráveis
Analisar e classificar os
requisitos do produto
Hierarquizar requisitos
do produto
Projeto Informacional
Requisitos dos clientes
Definir requisitos de projeto do produto
Requisitos do produto
Matriz de Atributos, check-lists, Primeira Matriz do QFD, Brainstorming, Análise paramétrica, Diagrama de Mudge
Métodos, ferramentas, documentos de apoio
Relação com outras atividades

## Slide 53: Aplicação do QFD (quality function deployment) e as atividades do modelo unificado
Identificar os requisitos dos clientes do produto
Definir os requisitos do produto
Definir especificações-meta do produto
A aplicação do QFD cobre as seguintes atividade:
Então vamos conhecer os conceitos do QFD, antes de descrever a atividade de definir os requisitos do produto (quadro 6.5)

## Slide 54: QFD 1: Papel do QFD no desenvolvimento de produtos
Processo Desenvolvimento de Produto
Cliente
Time de Desenvolvimento
O QFD permite orientar o trabalho do time de desenvolvimento em direção às necessidades dos clientes por meio do desdobramento dos requisitos dos clientes em requisitos do produto
QFD: quality function deployment
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 55: QFD 2: Princípio da Casa da Qualidade
Requisitos do
Produto
Projetista
Requisitos
dos Clientes
Demanda dos clientes
Características
Técnicas
Cliente
Especificação
do desempenho
do sistema
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 56: QFD 3: Informações e estrutura da casa da qualidade (1ª matriz)
Qualidade Projetada
Qualidade Planejada
Requisitos dos clientes
Características de qualidade
Benchmarking
Priorização (clientes, interna)
Priorização
(de conversão)
Benchmarking
Requisitos do produto (valor meta)
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 57: QFD 4: Exemplo de relacionando entre requisitos dos clientes e requisitos do produto (características técnicas do produto)
Requisitos
dos clientes
Necessidade dos
Clientes. Ex.:
Manutenção
Barata
Requisitos
do Produto
Características
Técnicas. Ex.:
No. de ciclos entre
a troca de óleo
Metas Mensuráveis para as Características Técnicas hierarquizadas
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 58: QFD 5: Desdobramentos sucessivos do QFD
Casa da Qualidade
Sistema
Componentes
Processo
Produção
Subsistema
De limitada aplicação prática
Utilização mais comum da primeira casa de qualidade
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 59: QFD 6: Modelo conceitual para definir as matrizes
Funções
Componentes
Casa da
Qualidade
Subsistemas
Requisitos dos clientes
Requisitos do produto
Funções que atendam aos requisitos do produto
Importância dos requisitos dos clientes
Importância das funções com relação aos requisitos dos clientes
Sistemas que realizam as funções
A
B
C
D
E
Mais flexível
Maior aplicação prática
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 60: QFD 7: Relação entre os campos do QFD e as atividades principais da fase de projeto informacional
... de volta à descrição da fase

## Slide 61: Informações e tarefas da atividade “Definir requisitos de projeto do produto”
Converter requisitos de clientes em expressões mensuráveis
Analisar e classificar os
requisitos do produto
Hierarquizar requisitos
do produto
Projeto Informacional
Requisitos dos clientes
Definir requisitos de projeto do produto
Requisitos do produto
Matriz de Atributos, check-lists, Primeira Matriz do QFD, Brainstorming, Análise paramétrica, Diagrama de Mudge
Métodos, ferramentas, documentos de apoio
Relação com outras atividades

## Slide 62: Tarefas da atividade “Definir requisitos de projeto do produto” 1/2
Converter requisitos de clientes em expressões mensuráveis (requisitos do produto)
  Brainstorming
  Analisando pesquisas de mercado
  Check list (quadro 6.4)
  Informações de outros produtos
  Focar nos requisitos de clientes mais importantes
  Converter (extrair) e depois correlacionar
Analisar e classificar os requisitos do produto
Hierarquizar requisitos do produto

## Slide 63
Necessidades
Desejos
Exigências
Requisitos
dos Clientes
Requisitos do Produto
É preciso transforma-los em requisitos do produto
Definir Requisitos do produto a partir dos Requisitos dos clientes

## Slide 64: Transformar requisitos dos clientes em requisitos do produto
Qualidade Projetada
Qualidade Planejada
Requisitos dos clientes
Requisitos do produto
Benchmarking
Priorização (clientes, interna)
Priorização
(de conversão)
Benchmarking
Requisitos do produto (valor meta)
Correlação
Extração
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 65: Matriz para a Transformação dos Requisitos
Elementos
Requisitos do produto
Requisitos do cliente
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 66: Matriz para a Transformação dos Requisitos
Elementos
Tamanho
Requisito Produto
Volume
Requisitos
Requisito Cliente
Facilidade de Instalação
Requisitos Produto
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 67: Exemplo: Matriz de Conversão
Conector de Entrada do Cabo
Número de Entradas
Protocolo de Rede
Requisitos Cliente
Elementos
Requisitos Produto
Padrões Disponíveis de Entrada
Tipos de Protocolo de Rede
Compatibilidade da Conexão Física com o Cliente
Software de Instalação
Compatibilidade com o Protocolo do Cliente
Facilidade para o Reconhecimento da Máquina pela Rede
Conector de Entrada do Cabo
Protocolo de Rede
….
….
No. Passos Inst.
No. Passos Config.
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 68
Obs.: Todo requisito do produto tem de ser mensurável na prática !!!!
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 69: Tarefas da atividade “Definir requisitos de projeto do produto” 2/2
Converter requisitos de clientes em expressões mensuráveis (requisitos do produto)
Analisar e classificar os requisitos do produto
Hierarquizar requisitos do produto
Requisitos
Requisitos do produto

## Slide 70
Checklist para obtenção de requisitos de produto
Desempenho Armazenamento e vida de prateleira
Meio Ambiente Testes
Vida em serviço Segurança
Eficiência Política do produto
Transporte Implicações sociais e políticas
Embalagem Responsabilidade do produto
Quantidade Operação e instalações
Infraestrutura Re-uso, reciclagem e descarte
Tamanho e peso
Materiais
Normas
Ergonomia
Estética, aparência e acabamento

## Slide 71: Sumário do capítulo – atividades da fase
Atualizar o Plano do Projeto Informacional
Revisar e atualizar o escopo do produto
Detalhar ciclo de vida do produto e definir seus clientes
Identificar os requisitos dos clientes do produto
Definir os requisitos do produto
Definir especificações-meta do produto
Monitorar a viabilidade econômica financeira
Avaliar fase
Aprovar a fase
Documentar as decisões tomadas e registrar lições aprendidas

## Slide 72: Informações e tarefas da atividade “Definir especificações meta do produto”
Projeto Informacional
Definir especificações- meta do produto
Valorar requisitos do produto
Analisar perfil técnico e de mercado
Analisar restrições de projeto do produto (contrato, ambientais, legislação, normas...)
Elaborar o conjunto de
especificações-meta do produto
Especificações-meta do produto
Requisitos de projeto;
Check-list; Primeira matriz do QFD, Análise paramétrica
Métodos, ferramentas, documentos de apoio
Relação com outras atividades
Requisitos de projeto do produto

## Slide 73: Tarefas da atividade “Definir especificações meta do produto”
Valorar requisitos do produto
  Definir unidade de medida e valor / faixa de tolerância
Analisar perfil técnico e de mercado
  Benchmarking de produto (clínica de produto – desmontar e analisar produtos / características da concorrência)
Analisar restrições de projeto do produto (contrato, ambientais, legislação, normas...)
Elaborar o conjunto de especificações-meta do produto
  Avaliar a correlação entre requisitos (positiva e negativa)
Notes: Ver exemplo de avaliação de correlação na página 226.

## Slide 74: Primeira matriz do QFD: a casa de qualidade

## Slide 75: Estrutura de uma lista de especificações-meta do produto

## Slide 76: Evolução das informações na fase de projeto informacional

## Slide 77: Sumário do capítulo – atividades da fase
Atualizar o Plano do Projeto Informacional
Revisar e atualizar o escopo do produto
Detalhar ciclo de vida do produto e definir seus clientes
Identificar os requisitos dos clientes do produto
Definir os requisitos do produto
Definir especificações-meta do produto
Monitorar a viabilidade econômico-financeira
Avaliar fase
Aprovar a fase
Documentar as decisões tomadas e registrar lições aprendidas

## Slide 78: Atividade genérica: monitorar viabilidade econômico-financeira
Avaliar mudanças nas condições do mercado, características técnicas do produto, indicadores de desempenho do projeto (prazos e custos)
Avaliar impacto dessas mudanças no projeto
Atualizar as premissas financeiras do projeto
Atualizar o custo-alvo nos diversos níveis do produto
Atualizar as necessidades de investimentos
Atualizar as receitas futuras
Calcular o novo fluxo de caixa
Calcular os novos indicadores financeiros
Analisar as novas premissas e indicadores
Avaliar possíveis desvios e impactos no projeto
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 79: Sumário do capítulo – atividades da fase
Atualizar o Plano do Projeto Informacional
Revisar e atualizar o escopo do produto
Detalhar ciclo de vida do produto e definir seus clientes
Identificar os requisitos dos clientes do produto
Definir os requisitos do produto
Definir especificações-meta do produto
Monitorar a viabilidade econômico-financeira
Avaliar fase
Aprovar a fase
Documentar as decisões tomadas e registrar lições aprendidas

## Slide 80: Atividade genérica: avaliar fase
Avaliar o cumprimento das tarefas planejadas
Avaliar os resultados obtidos segundo os critérios estabelecidos
Avaliar os demais critérios quantitativos e indicadores
Avaliar o estudo da viabilidade econômica
Decidir implementar ações corretivas
Decidir se pode ser realizada a atividade de aprovação
Preparar relatório para o time de avaliação
Auto-avaliação
time de
desenvolvimento
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>
O conceito de revisão de fases é apresentado pelo tópico 2.7. A atividade de avaliar a fase no tópico 3.4.

## Slide 81: Processo da sistemática de gates: avaliar fase
Projeto do produto ABC
Definição de critérios para próximo gate
Auto-avaliação
critérios
time de
desenvolvimento
relatório
Fase
gate anterior
gate atual
Modelo de referência
“catálogo” de critérios
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>
Os critérios iniciais dessa fase estão na tabela 6.2 (página 232), mas devem ser complementados pelo time de desenvolvimento e demais interessados na fase de planejamento do projeto e também durante o gate anterior. Leia discussão na página 75 (critérios de avaliação).

## Slide 82: Sumário do capítulo – atividades da fase
Atualizar o Plano do Projeto Informacional
Revisar e atualizar o escopo do produto
Detalhar ciclo de vida do produto e definir seus clientes
Identificar os requisitos dos clientes do produto
Definir os requisitos do produto
Definir especificações-meta do produto
Monitorar a viabilidade econômico-financeira
Avaliar fase
Aprovar a fase
Documentar as decisões tomadas e registrar lições aprendidas

## Slide 83: Atividade genérica: aprovar fase
Avaliar o relatório da auto-avaliação e discuti-lo com o time de desenvolvimento
Analisar as evidências dos resultados e término das atividades planejadas
Analisar o portfólio de produtos e projetos
Analisar o estudo de viabilidade econômica
Aplicar os critérios de avaliação e tomar a decisão
Preparar relatório
Definir ações corretivas
cancelar
congelar
redirecionar
aprovar
Analisar risco
Melhorar processo de gate
Ajustar critérios próxima fase
time de
desenvolvimento
time de avaliação
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>
O conceito de revisão de fases é apresentado pelo tópico 2.7. A atividade de aprovar a fase no tópico 3.5.

## Slide 84: Processo da sistemática de gates: avaliar fase
Projeto do produto ABC
Definição de critérios para próximo gate
Definição de critérios para próximo gate
Aprovar
gate
Auto-avaliação
critérios
time de
desenvolvimento
relatório
+
time de avaliação
Fase
gate anterior
gate atual
Modelo de referência
“catálogo” de critérios
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 85: Sumário do capítulo – atividades da fase
Atualizar o Plano do Projeto Informacional
Revisar e atualizar o escopo do produto
Detalhar ciclo de vida do produto e definir seus clientes
Identificar os requisitos dos clientes do produto
Definir os requisitos do produto
Definir especificações-meta do produto
Monitorar a viabilidade econômico-financeira
Avaliar fase
Aprovar a fase
Documentar as decisões tomadas e registrar lições aprendidas

## Slide 86: Documentar as decisões tomadas e registrar lições aprendidas
Fontes de melhorias
Se não formalizar, estruturar e sistematizar, pode-se perder a memória e repetir erros do passado
Simples de registrar, difícil de analisar e aprender
Registrar a todo o momento
Momento formal para garantir documentação, logo após o gate
Não existe um conjunto de tarefas específicas
Hoje existem sistemas que analisam, classificam e ajudam a recuperar informações não estruturadas
Importante (essencial) praticar a gestão do conhecimento, pois só sistemas não garantem
Notes: Conteúdo do capítulo 3.6 (página 112), mas só pode ocorrer se associada à prática da gestão do conhecimento discutida no capítulo 2.12 (página 88)

## Slide 87: Síntese do que foi visto
Atividades e Informações
Conceitos e ferramentas
Principais resultados
Próxima fase
Apresentações complementares
QFD (quality function deployment)

## Slide 88: Informações principais e dependências entre as atividades da fase de Projeto Informacional
Documentar as decisões tomadas e registrar lições aprendidas
Monitorar viabilidade econômica
Atualizar o Plano do Projeto Informacional
Revisar e atualizar o escopo do produto
Detalhar ciclo de vida do produto e definir seus clientes
Identificar os requisitos dos clientes do produto
Definir requisitos do produto
Definir especificações meta
Avaliar Fase
Aprovar Fase
Projeto Informacional
Idéia do produto
Especificações-Meta
  Requisitos com valores meta
  Informações adicionais qualitativas
(Especificações para desenvolvimento –
modelo textual do produto)

## Slide 89: Sumário do capítulo – conceitos e ferramentas (quadros)
Clientes e Ciclo de Vida (quadro 6.2)
Visão dos custos do ciclo de vida (quadro 6.3)
Checklist para obtenção de requisitos de produto (quadro 6.4)
QFD (Quality Function Deployment) (quadro 6.5)

## Slide 90: Principais resultados das fases
Desenvolvimento
Projeto
Detalhado
Projeto
Conceitual
Projeto
Informacional
Lançamento
do Produto
Preparação
Produção
Planejamento
Projeto
Descrição do Produto no Portfólio
Especificações
Meta
Requisitos com valores meta
Informações adicionais qualitativas
Plano do
projeto
Escopo do Projeto
Escopo do Produto
(conceito)
Atividades
Pessoal
Prazos
Orçamento Recursos
Qualidade
Riscos
Indicadores
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>
Este slide está mais complicado. Os termos dos resultados não estão tão coerentes. O Daniel fez uma proposta de definição dos termos dentro da fase sob a responsabilidade dele. Como falei, deveríamos começar com a definição dos termos resultantes das fases (como proposta do Toledo em 2002).
Coloquem aqui as criticas de vocês..

## Slide 91: Próxima fase: projeto conceitual
Melhoria do processo de desenvolvimento de produtos
Gerenciamento de mudanças de engenharia
Processos
de apoio
Desenvolvimento
Projeto
Detalhado
Projeto
Conceitual
Projeto
Informacional
Lançamento
do Produto
Preparação
Produção
Planejamento
Projeto
Pós
Pré
Planejamento
Estratégico dos Produtos
Descontinuar
Produto
Acompanhar
Produto/
Processo
Gates >>
Processo de Desenvolvimento de Produto
Algumas atividades de fases subseqüentes podem ocorrer em paralelo