## Slide 1
O modelo unificado do PDP
(capítulo 2)
Henrique Rozenfeld
Fernando Antônio Forcellini
Daniel Capaldo Amaral
José Carlos Toledo
Sergio Luis da Silva
Dário Henrique Alliprandini
Régis Kovacs Scalice

## Slide 2: Objetivos do capítulo
Definir processo de desenvolvimento de produto
Compreender a importância de utilizar o conceito de processo e modelos de referência na gestão do PDP
Compreender a estrutura de macrofases e fases em que o modelo unificado foi estruturado
Compreender os principais conceitos, importância e resultados principais de cada uma das três macrofases do processo de desenvolvimento do modelo unificado
Discutir as tendências em desenvolvimento de produto que serviram de base para o modelo unificado:
  revisões de fase, métodos e ferramentas de desenvolvimento de produtos, indicadores de desempenho, parceria no desenvolvimento de produto e gestão do conhecimento.
Compreender a relação entre as áreas do conhecimento empregadas na gestão do desenvolvimento de produto e o modelo unificado.
Entender algumas características específicas do modelo unificado que devem ser consideradas durante sua adaptação e utilização em casos reais. Definir processo de desenvolvimento de produto.
Compreender a importância de utilizar o conceito de processo e modelos de referência para a gestão do desenvolvimento de produto.
Compreender a estrutura de macrofases e fases em que o modelo unificado foi estruturado.
Compreender os principais conceitos, importância e resultados principais de cada uma das três macrofases do processo de desenvolvimento do modelo unificado.
Compreender alguns conceitos e tendências em desenvolvimento de produto que serviram de base para o modelo unificado. São eles: revisões de fase, métodos e ferramentas de desenvolvimento de produtos, indicadores de desempenho, parceria no desenvolvimento de produto e gestão do conhecimento.
Compreender a relação entre as áreas do conhecimento empregadas na gestão do desenvolvimento de produto e o modelo unificado.
Entender algumas características específicas do modelo unificado que devem ser consideradas durante sua adaptação e utilização em casos reais.

## Slide 3: Sumário do capítulo
Conceitos de modelagem de processos
Visão geral do modelo
Os papéis principais das pessoas envolvidas no PDP
Visão geral das macro-fases
Revisão de fases (gates)
Métodos e ferramentas de desenvolvimento de produtos
Indicadores de desempenho do PDP
Parceiros do desenvolvimento colaborativo de produtos
Áreas de conhecimento
Gestão do conhecimento do PDP
Caracterizando o modelo

## Slide 4: Conceitos de Modelagem de Processo
Definição de Processo de Negócio
Definição de Modelos de Referência
Diferença entre Processos de Negócio e Projetos
Modelo de Referência para o Processo de Desenvolvimento de Produtos
Notes: Entender o que é um Modelo de Referência para o Processo de Desenvolvimento de Produto é fundamental, pois é a principal contribuição do livro. Para explicar no detalhes o que isso significa explicaremos a definição de processos de negócio, o que é modelo de referência e a diferença entre PROCEssos de Negócio e Projetos. Por fim, une-se os trÊS concietos para explicar a definição fundamental.

## Slide 5: Definição de processo (de negócio)
Grupo de atividades realizadas numa sequência lógica com o objetivo de produzir um bem ou serviço que tem valor para um grupo específico de clientes.
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>
Ao apresentar este slide deve-se alertar os leitores que esta é a definição clássica de Processos de Negócio, na visão da gestão por processos. Nesta definição não é qualquer conjunto de atividades que pode ser chamada de processo e sim aquelas que levam a um resultado experimentado pelos clientes. Exemplos: processo de desenvolvimento de novos produtos; processo de atendimento ao cliente, etc.

## Slide 6: Definição de processo - ISO 9000
Qualquer atividade, ou conjunto de atividades, que usam recursos para transformar “entradas” em saídas.
As organizações têm de identificar e gerenciar processos inter-relacionados e interativos para funcionar de forma eficaz.
A norma tem a intenção de encorajar a adoção da abordagem por processos.
Definição bem mais ampla e genérica. Aceita qualquer conjunto de atividades
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>
O objetivo deste slide é comparar a definição anterior com a definição de processos da ISO 9000. Muitos dos ouvintes (alunos ou profissionais de empresa) estão acostumados com a definição de processos das normas ISO, que, embora parecida, conceitualmente é bastante diferente. Pela Isso qualquer conjunto de atividades, mesmo que simples, podem ser considerados processos. Por exemplo, pela isso poderia existir o processo de desenvolvimento do protótipo, que nunca seria um processo de negócio.

## Slide 7: Elementos de um processo (de negócio)
Recursos
Atividade
Informação
Estratégia
Metas
Indicadores
Organização / Pessoas
Clientes
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>
Um processo de negócio (representado pelo símbolo da flecha, acima) é formado por um conjunto de atividades que transformam informações por meio da ação de recursos (métodos, técnicas, ferramentas e equipamentos), com o apoio de pessoas.

## Slide 8: Conceitos de Modelagem de Processo
Definição de Processo de Negócio
Definição de Modelos de Referência
Diferença entre Processos de Negócio e Projetos
Modelo de Referência para o Processo de Desenvolvimento de Produtos

## Slide 9: Modelo de referência do Processo de Negócio
Modelo
de
Referência
Modelos de Referência descrevem o processo de negócio e servem de referência para toda organização sobre o seu funcionamento.
Organização
estrutura
cultura
aprendizagem
pessoas
Recursos
técnicas/métodos
equipamento
hardware
software
rec.financeiros
Atividades
Informações
Estratégias
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>
Explicar que gerenciar a empresa por processos de negócio é algo difícil pois envolve uma mudança radical em relação ao paradigma da administração por funções. Um processo de negócio envolve atividades de diferentes departamentos ou áreas da empresa. Uma primeira barreira é conseguir uma padronização do linguajar destas áreas e obter uma integração das atividades e recursos físicos e materiais. O instrumento básico para isso é o modelo de referência, que serve como um mapa do processo e permite que todos na empresa tenham uma referência única sobre o seu funcionamento: permitindo a padronização e a integração entre as áreas. Neste slide apresenta-se ainda as principais dimensões que um modelo de referência pode contemplar.

## Slide 10: modelo de referência de processo como mapa comum na empresa
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 11: Conceitos de Modelagem de Processo
Definição de Processo de Negócio
Definição de Modelos de Referência
Diferença entre Processos de Negócio e Projetos
Modelo de Referência para o Processo de Desenvolvimento de Produtos

## Slide 12: Definição de projeto
Empreendimento temporário com o intuito de criar um produto ou serviço único. Tem começo e fim bem definidos. (PMBOK).
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 13: Diferença entre processos e projetos
contínuos e repetitivos
objetivos atualizados
periodicamente
tempo
tempo
processos
projetos
temporários e únicos
objetivos únicos
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>
Um processo de negócio é algo perene e que se mantém atualizado. Já um projeto é um empreendimento temporário, com um fim único. Este slide mostra as principais diferenças: repetibilidade, temporalidade e objetivos.

## Slide 14: Conceitos de Modelagem de Processo
Definição de Processo de Negócio
Definição de Modelos de Referência
Diferença entre Processos de Negócio e Projetos
Modelo de Referência para o Processo de Desenvolvimento de Produtos

## Slide 15: Projetos resultantes de um processo
Projeto
do produto A
Projeto
do produto B
Projeto
do produto C
Processo de
desenvolvimento de produtos
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>
Considerando as definições anteriores, tem-se que, a melhor forma de uma empresa organizar o seu setor de desenvolvimento de produtos atualmente é a partir da visão de processos de negócio. A idéia é a seguinte: criar um processo de negócio, desenvolver produto, que sirva como um padrão geral para todos os produtos da empresa. Este processo tem métricas e objetivos relacionados ao conjunto de projetos e é descrito por meio de um Modelo de Referência padrão, divulgado para todas da empresa. O lançamento de cada produto, por sua vez, é gerenciado como um projeto, que tem metas, objetivos e características únicas. Apesar de ser único, ele deverá reutilizar as etapas e atividades-padrão especificadas no modelo de tal forma que os documentos e especificações (do produto e do empreendimento para desenvolvê-lo) mantenham um linguajar comum e possam reutilizar elementos desenvolvidos em outros projetos. Esta figura demonstra esta idéia, apresentado o processo e três exemplos de projetos. Note que o número de atividades é diferente em cada projeto, conforme a complexidade.

## Slide 16: Importância de se especificar projetos a partir de processos de referência
Especificar projetos com base em uma referência garante:
que nada será esquecido no planejamento do projeto
a repetibilidade dos projetos
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 17: Papel do modelo de referência
Processo de Desenvolvimento de Produtos
representa o processo
(referência)
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 18: Sumário do capítulo
Conceitos de modelagem de processos
Visão geral do modelo
Os papéis principais das pessoas envolvidas no PDP
Visão geral das fases
Revisão de fases (gates)
Métodos e ferramentas de desenvolvimento de produtos
Indicadores de desempenho do PDP
Parceiros do desenvolvimento colaborativo de produtos
Áreas de conhecimento
Gestão do conhecimento do PDP
Caracterizando o modelo

## Slide 19: O Conceito de Fase
Projeto
Conceitual
Selecionar e determinar Concepções Alternativas
Detalhar a documentação do produto
Desenvolver Plano de Processo para os Componentes
Projeto
Detalhado
Análise de Viabilidade Econômica
Notes: Um conceito muito importante é o de fase. Leia a página 44 e 45 do livro e explique a figura e o exemplo. Uma fase é um momento do projeto em que há um avanço no desenvolvimento do produto.

## Slide 20: Visão geral do processo de desenvolvimento de produtos
Melhoria do processo de desenvolvimento de produtos
Gerenciamento de mudanças de engenharia
Processos
de apoio
Desenvolvimento
Projeto
Detalhado
Projeto
Conceitual
Projeto
Informacional
Lançamento
do Produto
Preparação
Produção
Planejamento
Projeto
Pós
Pré
Planejamento
Estratégico dos Produtos
Descontinuar
Produto
Acompanhar
Produto/
Processo
Gates >>
Processo de Desenvolvimento de Produto
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>
Explique as três macro-fases do modelo, conforme apresentado nas páginas 47, 48 e 49 do livro.

## Slide 21: Sumário do capítulo
Conceitos de modelagem de processos
Visão geral do modelo
Os papéis principais das pessoas envolvidas no PDP
Visão geral das macro-fases
Revisão de fases (gates)
Métodos e ferramentas de desenvolvimento de produtos
Indicadores de desempenho do PDP
Parceiros do desenvolvimento colaborativo de produtos
Áreas de conhecimento
Gestão do conhecimento do PDP
Caracterizando o modelo

## Slide 22: Lista de Papéis para o Processo de Desenvolvimento de Produtos
Membros da diretoria
Gerente funcional
Responsável pela engenharia
Gerente de projetos
Especialistas
Parceiros
Time de planejamento estratégico de produtos
Time de desenvolvimento
Time de avaliação
Time de acompanhamento do produto

## Slide 23
Modelo de Referência
Time de Projeto 1
Time do Projeto 2
Time do Projeto 1
Membro da Diretoria
Gerente Funcional
Responsável pela engenharia
Gerente de projeto
Especialista
Parceiro
Time de Desenvolvimento
Time de Avaliação
Time de Planejamento Estratégico do Produto
Papéis
Empresa A
Empresa B
Relacionamento entre papéis e a estrutura organizacional

## Slide 24: Sumário do capítulo
Conceitos de modelagem de processos
Visão geral do modelo
Os papéis principais das pessoas envolvidas no PDP
Visão geral das macro-fases
Revisão de fases (gates)
Métodos e ferramentas de desenvolvimento de produtos
Indicadores de desempenho do PDP
Parceiros do desenvolvimento colaborativo de produtos
Áreas de conhecimento
Gestão do conhecimento do PDP
Caracterizando o modelo
Pré-Desenvolvimento
Desenvolvimento
Pós-Desenvolvimento

## Slide 25: Visão Geral da Macro-Fase Pré-Desenvolvimento
Desenvolvimento
Pós
Pré
Processo de Desenvolvimento de Produto
Objetivo. Envolve as atividades de definição dos projetos de desenvolvimento a partir da Estratégia Competitiva da empresa. O final do pré-desenvolvimento é a lista de projetos a ser desenvolvido e o lugar.
Importância.
Foco nos projetos prioritários segundo a estratégia da empresa no curto, médio e longo prazos
Uso eficiente dos recursos
Início mais rápido e mais eficiente dos projetos
Critérios claros para os projetos em andamento

## Slide 26
Processo de Planejamento Estratégico
Pré-Desenvolvimento
Desenvolvimento e Pós-Desenvolvimento
Representação Gráfica
3.2
3.4
3.5
3.6
3.3
3.2
3.4
3.5
3.6
3.3
3.2
3.4
3.5
3.6
3.3
?
$
$
$
$
B
Plano Estratégico da Unidade de Negócio (PEUN)
Portfólio de Produtos
Minuta de Projeto
Plano Estratégico da
Corporação (PEC)
Plano do Projeto
Documentos Principais
Planejamento Estratégico da Corporação
Fases
Processos
Processo de Desenvolvimento de Produtos
3.2
3.4
3.5
3.6
3.3
3.2
3.4
3.5
3.6
3.3
3.2
3.4
3.5
3.6
3.3
3.2
3.4
3.5
3.6
3.3
3.2
3.4
3.5
3.6
3.3
3.2
3.4
3.5
3.6
3.3
3.2
3.4
3.5
3.6
3.3
3.2
3.4
3.5
3.6
3.3
3.2
3.4
3.5
3.6
3.3
Planejamento Estratégico do Negócio
Planejamento Estratégico de Produtos
Planeja-mento do Projeto
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 27: Visão Geral da Macro-Fase Pré-Desenvolvimento
Desenvolvimento
Pós
Pré
Processo de Desenvolvimento de Produto
Início:
Planejamento Estratégico do Negócio concluído (Corporação e Unidade de Negócio)
Fim:
Portfolio de produtos definido
Minuta dos projetos elaboradas

## Slide 28: Visão Geral da Macro-Fase Pré-Desenvolvimento
Desenvolvimento
Pós
Pré
Processo de Desenvolvimento de Produto
Descrição. Envolve as atividades de desenvolvimento dos projetos definidos e aprovados na fase anterior. Nesta macro-fase cada produto é gerenciado como um projeto.
Início:
Minuta do projeto aprovada
Fim:
Todos os documentos de especificação do produto foram preparados e aprovados.

## Slide 29: Características do desenvolvimento de produtos
tempo
Quantidade de Escolhas
tempo
Grau de Incerteza
?
$
tempo
85%
Influência no Custo
Projeto
Detalhado
Projeto
Conceitual
Projeto
Informacional
Lançamento
do Produto
Preparação
Produção
X
Notes: Explicação na página 61 do livro.

## Slide 30: O problema da evolução do custo de modificação
$
tempo
Custo de Modificação
Projeto
Detalhado
Projeto
Conceitual
Projeto
Informacional
Lançamento
do Produto
Preparação
Produção

## Slide 31: O objetivo da Engenharia Simultânea
Número de Alterações
Engenharia
Simultânea
Quantidade
de mudanças
Tempo

## Slide 32: Visão Geral da Macro-Fase Pré-Desenvolvimento
Desenvolvimento
Pós
Pré
Processo de Desenvolvimento de Produto
Importância. É nesta fase que se realiza a concepção do produto e, portanto, é fundamental para o seu desempenho técnico e quanto ao atendimento aos requisitos do mercado. Nesta fase também são definidos os processos de fabricação e montagem, influenciando sobremaneira no custo do produto final.

## Slide 33: Visão Geral da Macro-Fase Pré-Desenvolvimento
Desenvolvimento
Pós
Pré
Processo de Desenvolvimento de Produto
Definição. A macro-fase de desenvolvimento compreende a retirada sistemática do produto do mercado e, finalmente, uma avaliação de todo o ciclo de vida do produto, parar que as experiências contrapostas ao que foi planejado anteriormente sirvam de referência a desenvolvimento futuros.
Início:
Produto Lançado
Fim:
Produto Retirado do Mercado

## Slide 34
Pós-desenvolvimento
anos
dias
meses
Desenvolvimento
Pré-desenvolvimento
Acompanhar Produto/ Processo
Realizar atualizações
Propor melhorias
Compilar lições aprendidas
Retirar produto do mercado
Preparar retirada
Implementar a retirada do produto
Notes: Comentar a diferença da duração das fases. Consulte as páginas 47 e 67-69.

## Slide 35: Sumário do capítulo
Conceitos de modelagem de processos
Visão geral do modelo
Os papéis principais das pessoas envolvidas no PDP
Visão geral das fases
Revisão de fases (gates)
Métodos e ferramentas de desenvolvimento de produtos
Indicadores de desempenho do PDP
Parceiros do desenvolvimento colaborativo de produtos
Áreas de conhecimento
Gestão do conhecimento do PDP
Caracterizando o modelo

## Slide 36: Visão geral do processo de desenvolvimento de produtos
Melhoria do processo de desenvolvimento de produtos
Gerenciamento de mudanças de engenharia
Processos
de apoio
Desenvolvimento
Projeto
Detalhado
Projeto
Conceitual
Projeto
Informacional
Lançamento
do Produto
Preparação
Produção
Planejamento
Projeto
Pós
Pré
Planejamento
Estratégico dos Produtos
Descontinuar
Produto
Acompanhar
Produto/
Processo
Gates >>
Processo de Desenvolvimento de Produto

## Slide 37: Processo da sistemática de gates
Projeto do produto ABC
Definição de critérios para próximo gate
Definição de critérios para próximo gate
Aprovar
gate
Auto-avaliação
critérios
time de
desenvolvimento
relatório
+
time de avaliação
Fase
gate anterior
gate atual
Modelo de referência
“catálogo” de critérios
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>
Explicar o processo de realização dos gates, apresentado entre as páginas 70 e 75.

## Slide 38: Tipos de reuniões de avaliação nas sistemáticas de Gates
Phase Gates
  Auto-Avaliação. Avaliação realizada pelo próprio time de projeto utilizando os critérios-padrão da empresa. É realizada antecipadamente à reunião de gate final.
  Design Review. Avaliação restrita aos aspectos técnicos de projeto, isto, é às especificações, requisitos e testes relacionados com produtos, sistemas, subsistemas e componentes. Realizada por membros do time, especialistas técnicos, parceiros do projeto e gerente de projeto.
  Project Review. Avaliação sobre a programação e andamento do projeto. Tem como foco questões ligadas ao planejamento e estratégias de condução do projeto.

## Slide 39: Diretrizes para reuniões produtivas
Estabeleça o tipo de objetivo da reunião
Defina uma pauta e comunique-a antecipadamente
Prepare o local e certifique-se antecipadamente de que os recursos necessários estejam preparados
Exija e pratique a pontualidade
O papel de coordenador ou facilitador deve estar bem definido
Discuta rapidamente a pauta com os participantes, identificando metas de tempo para cada assunto\Defina o papel de monitoramenteo de tempo da reunião
Defina o papel de monitoramento de tempo da reunião
Defina o papel de redator da ata
Mantenha um ambiente favorável a livre-expressão
Notes: Apresentar os itens do quadro 2.4, página 74.

## Slide 40: Sumário do capítulo
Conceitos de modelagem de processos
Visão geral do modelo
Os papéis principais das pessoas envolvidas no PDP
Visão geral das macro-fases
Revisão de fases (gates)
Métodos e ferramentas de desenvolvimento de produtos
Indicadores de desempenho do PDP
Parceiros do desenvolvimento colaborativo de produtos
Áreas de conhecimento
Gestão do conhecimento do PDP
Caracterizando o modelo

## Slide 41: Relação entre o processo e os métodos e ferramentas
Desenvolvimento
Pós
Pré
Planejamento
Estratégico dos Produtos
Descontinuar
Produto
Acompanhar
Produto/
Processo
Processo de Desenvolvimento de Produto
Métodos e ferramentas
Uso em uma fase / atividade
Uso em várias fases / atividades
A atividade necessita de vários métodos
102 quadros no livro

## Slide 42: Suítes de sistemas envolvidos no desenvolvimento de produtos
liberação
da produção
fim da vida
início da
1a idéia
final da produção
CRM
PLM
SCM
Desenvolvimento
Pós
Pré
CRM: customer relationship mgt
SCM: supply chain mgt
PLM: product life-cycle mgt
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>
Discutir o quadro 2-5 da página 77.

## Slide 43: Sumário do capítulo
Conceitos de modelagem de processos
Visão geral do modelo
Os papéis principais das pessoas envolvidas no PDP
Visão geral das macro-fases
Revisão de fases (gates)
Métodos e ferramentas de desenvolvimento de produtos
Indicadores de desempenho do PDP
Parceiros do desenvolvimento colaborativo de produtos
Áreas de conhecimento
Gestão do conhecimento do PDP
Caracterizando o modelo

## Slide 44: Uso de indicadores de desempenho no PDP em %
Fonte. American Productivity and Quality Center (APQC), Measuring Reserach and Development (R&D) Productivity Webseminar, 3/6/2004

## Slide 45: Sumário do capítulo
Conceitos de modelagem de processos
Visão geral do modelo
Os papéis principais das pessoas envolvidas no PDP
Visão geral das macro-fases
Revisão de fases (gates)
Métodos e ferramentas de desenvolvimento de produtos
Indicadores de desempenho do PDP
Parceiros do desenvolvimento colaborativo de produtos
Áreas de conhecimento
Gestão do conhecimento do PDP
Caracterizando o modelo

## Slide 46: Tipos de parceiros potenciais no PDP
Fornecedor
de serviços
Fornecedor
de tecnologia
Fornecedor
de material
Montador
Fornecedor de
equipamentos
e ferramental
Fornecedor
de commodities
Fornecedor
de 1o nível
Fornecedor
de 2o nível
Notes: Consultar a página 83-84

## Slide 47: Tipos de parcerias
Desenvolvimento
Projeto
Detalhado
Projeto
Conceitual
Projeto
Informacional
Lançamento
do Produto
Preparação
Produção
Planejamento
Projeto
Parceiro de Risco
Planejamento Estratégico de Produtos
Parceiro de Risco
Minuta de Projeto
Parceiro de Risco
Co-Desenvolvedor (parceiro)
Co-Desenvolvedor
Parceiro de Tecnologia
Fornecedor de Serviços
Fornecedor de Peças-Padrão
Fornecedor de Serviços
Desenvolvimento da Tecnologia
Parceiro de Tecnologia
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 48: Tipos de sistemas, subsistemas e componentes
Notes: Explicar Quadro 2.6

## Slide 49: Sumário do capítulo
Conceitos de modelagem de processos
Visão geral do modelo
Os papéis principais das pessoas envolvidas no PDP
Visão geral das fases
Revisão de fases (gates)
Métodos e ferramentas de desenvolvimento de produtos
Indicadores de desempenho do PDP
Parceiros do desenvolvimento colaborativo de produtos
Áreas de conhecimento
Gestão do conhecimento do PDP
Caracterizando o modelo

## Slide 50: Distribuição típica das atividades (esforço) por área de conhecimento nas fases do desenvolvimento
Desenvolvimento
Projeto
Detalhado
Projeto
Conceitual
Projeto
Informacional
Lançamento
do Produto
Preparação
Produção
Gestão de projetos
Meio ambiente
Marketing
Engenharia de produto
Engenharia de processo
Produção
Suprimentos
Qualidade
Custos
Áreas de conhecimento
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>
Os perfis podem ser variados. É só clicar e selecionar “editar pontos”. Este seria um perfil típico, que mudaria conforme o tipo de PDP.
Não deveríamos acrescentar uma área de conhecimento chamada “gestão do conhecimento” (que englobaria a aprendizagem). Não considero que seja um processo de apoio, pois o que caracteriza um processo de apoio é o seu acionamento esporádico, quando necessário. E uma área de conhecimento é uma agregação de atividades de um tema afim, que estão distribuídas pelas fases.
Coloquem aqui as criticas de vocês..

## Slide 51: Sumário do capítulo
Conceitos de modelagem de processos
Visão geral do modelo
Os papéis principais das pessoas envolvidas no PDP
Visão geral das fases
Revisão de fases (gates)
Métodos e ferramentas de desenvolvimento de produtos
Indicadores de desempenho do PDP
Parceiros do desenvolvimento colaborativo de produtos
Áreas de conhecimento
Gestão do conhecimento do PDP
Caracterizando o modelo

## Slide 52: Gestão do Conhecimento
Conjunto de práticas e atividades destinadas a incentivar e garantir a criação, compartilhamento e disseminação de informações e a troca de experiências, visando a melhoria contínua das competências das pessoas e, consequentemente, o crescimento do conhecimento organizacional.
Fonte. Página 91 do livro
Notes: Explicar a importância da GC para o PDP conforme quadro 2.8 e depois definir o que é gestão do conhecimento (página 91).

## Slide 53: Sumário do capítulo
Conceitos de modelagem de processos
Visão geral do modelo
Os papéis principais das pessoas envolvidas no PDP
Visão geral das fases
Revisão de fases (gates)
Métodos e ferramentas de desenvolvimento de produtos
Indicadores de desempenho do PDP
Parceiros do desenvolvimento colaborativo de produtos
Áreas de conhecimento
Gestão do conhecimento do PDP
Caracterizando o modelo

## Slide 54: Modelos de referência genéricos, específicos e projetos
Modelos de referência genéricos
Projeto 1
Projeto 2
Projeto 3
Diferenciados por uma combinação de fatores, como: setor, tecnologia, estratégia de fornecimento, responsabilidade, grau de inovação, etc..
Setor A,B
T: mecânica
Estrat: MTS
Setor A
T: eletrônica
Estrat: ETO
Setor A
T: montagem
Estrat: MTO
Setor B
T: mecatrônica
Estrat: MTS
Setor B
......
.........
Projetos derivados de um modelo de referência específico
Empresa D
Empresa A
Empresa B
Empresa C
Modelos de referência específicos
Notes: Explicar as diferença entre modelos de referência genéricos e modelos de referência específicos, páginas 92 e 93.

## Slide 55: Tipo de Projeto
Fator
Aplicabilidade
Projeto Radical
Total, mas é preciso considerar uma maior integração com o processo de P&D
Projeto Plataforma
Total
Projeto Follow Source
As fases do projeto conceitual e derivado devem ser simplificadas
Projeto Derivado
As fases iniciais do desenvolvimento podem ser simplificadas

## Slide 56: Posição na cadeia de suprimento
Fator
Aplicabilidade
Montador
Total
Fornecedor de equipamento e ferramental
Total no caso de fornecimento de um mesmo produto para mais de um concorrente. No caso de fornecimento sob encomenda vale as mesmas recomendações que ETO.
Fornecedor de primeiro nível
A fase de lançamento do produto é praticamente eliminada, pois o contato com o montador é feito pelo cliente.
Fornecedor de segundo nível
Idem ao anterior. O modelo deve ser também simplificado.
Fornecedor de commodities
Total, mas dependendo da complexidade deve ser simplificado.
Fornecedor de matéria-prima
Parcial, pois a natureza (tecnologia) do material pode exigir outros tipos de atividades
Fornecedor de tecnologia
Não é diretamente aplicável, mas é bom que um fornecedor deste tipo conhecça o modelo para contribuir com o PDP de seus clientes
Fornecedor de Serviços
Idêntico ao fornecedor de tecnologia

## Slide 57: Relacionamento na cadeia de suprimentos
Fator
Aplicabilidade
Parceria de Risco
Total
Co-desenvolvedor
Total
Fornecedor de serviços
Não é aplicável, mas poderá utilizar o modelo para desenvolvimento de entrega do serviço.
Fornecedor de peças-padrão
Poderá ser utilizado para criar um modelo específico onde as fases iniciais devem ser tremendamente simplificadas.
Parceiro de Tecnologia
Deve se preocupar com as atividades de prospecção tecnológica e de desenvolvimento, avaliação e testes de novas tecnologias
Parceria Estratégica
Total

## Slide 58: Estratégia de Produção
Fator
Aplicabilidade
Produção MTS
Total
Produção ETO
O pré-desenvolvimento terá que ser modificado. A fase de planejamento estratégico do produto é simplificada, pois a empresa tem menor poder de decisão diante da mais sofisticada e deverá incluir parte das atividades das fases do projeto informacional e de lançamento
Produção ATO
Total (A diferença está na forma como o produto é estruturado para facilitar esta estratégia)
Produção MTO
Total

## Slide 59: Síntese do que foi visto
Caracterizando o modelo
Conceitos de modelagem
Gestão do conhecimento
Conceitos Básicos sobre DP e Modelagem
Visão geral do
desenvolvimento
Visão geral do
pré-desenvolvimento
Visão geral do
pós-desenvolvimento
Visão geral do modelo
Atividades e Fases
Limitações do Modelo
Papéis principais
Revisão de fases
Ferramentas
e métodos
Indicadores de
desempenho
Parceiros do
Desenvolvimento
colaborativo
Detalhes
Áreas de conhecimento
Descrição do Modelo
Notes: Explicar o que foi visto na apresentação, que está dividida em três partes:1) conceitos básicos; 2) descrição do modelo; e Limitações do modelo.

## Slide 60: Próxima parte: o modelo de referência
Melhoria do processo de desenvolvimento de produtos
Gerenciamento de mudanças de engenharia
Processos
de apoio
Desenvolvimento
Projeto
Detalhado
Projeto
Conceitual
Projeto
Informacional
Lançamento
do Produto
Preparação
Produção
Planejamento
Projeto
Pós
Pré
Planejamento
Estratégico dos Produtos
Descontinuar
Produto
Acompanhar
Produto/
Processo
Gates >>
Processo de Desenvolvimento de Produto
Atividades Genéricas
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Capítulo 13
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>