## Slide 1
Lançamento do produto
(Capítulo 10)
Henrique Rozenfeld
Fernando Antônio Forcellini
Daniel Capaldo Amaral
José Carlos Toledo
Sergio Luis da Silva
Dário Henrique Alliprandini
Régis Kovacs Scalice

## Slide 2: Localização do lançamento do produto
Melhoria do processo de desenvolvimento de produtos
Gerenciamento de mudanças de engenharia
Processos
de apoio
Desenvolvimento
Projeto
Detalhado
Projeto
Conceitual
Projeto
Informacional
Lançamento
do Produto
Preparação
Produção
Planejamento
Projeto
Pós
Pré
Planejamento
Estratégico dos Produtos
Descontinuar
Produto
Acompanhar
Produto/
Processo
Gates >>
Processo de Desenvolvimento de Produto
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 3: Objetivos do capítulo
Mostrar que a definição dos processos de negócio de: venda, distribuição, atendimento ao cliente, e assistência técnica, está integrada ao PDP
Definir quando um produto é lançado e as atividades que dão apoio ao lançamento.
Posicionar as campanhas de marketing no contexto de desenvolvimento de produtos.
Relacionar o processo de logística com o de desenvolvimento de produtos.
Determinar o momento e o conteúdo de um plano de fim de vida, a ser utilizado na fase de descontinuar o produto do mercado.
Relacionar o processo de marketing com o de desenvolvimento de produtos.
Entender as atividades de acompanhamento inicial do produto no mercado

## Slide 4: Sumário do capítulo – atividades da fase
Planejar Lançamento
Desenvolver processo de vendas
Desenvolver processo de distribuição
Desenvolver processo de atendimento ao cliente
Desenvolver processo de assistência técnica
Promover marketing de lançamento
Lançar produto
Gerenciar Lançamento
Atualizar Plano de Fim de Vida
Monitorar viabilidade econômico-financeira
Avaliar e Aprovar Fase
Documentar as decisões tomadas e lições aprendidas

## Slide 5: Sumário do capítulo – conceitos e ferramentas (quadros)
Logística e distribuição na gestão da cadeia de suprimentos – quadro 10.1
Sistemas GED (gestão eletrônica de documentos) – quadro 10.2
Riscos se os processos de apoio não estiverem operacionais no lançamento – quadro 10.3
Tarefas de marketing no desenvolvimento de produtos? – quadro 10.4

## Slide 6: Diferenciação entre preparação da produção e lançamento do produto
Processo de Produção
Logística com fornecedores
Processo de Manutenção
Vendas e Distribuição
Suporte ao cliente
Campanhas de marketing
Produto
Mercado
Produção
Preparação da Produção
Lançamento do Produto
ESCOPO
(Cadeia de Suprimentos)
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>
Explicar que ambas as fases cuidam da cadeia de suprimentos e do mercado A fase de preparação da produção do ponto de vista interno e o lançamento do produto do ponto de vista externo As fases tradicionalmente conhecidas como desenvolvimento de produtos terminam com a fase anterior de projeto detalhado, na qual foram definidos os processos de fabricação e as especificações dos recursos de fabricação (máquinas, equipamentos e ferramental) Quando necessário, novas instalações foram projetadas naquela fase Nela, os protótipos foram produzidos e testados, e assim o produto foi homologado, ou seja, ele atendeu aos requisitos anteriormente definidos Leia página 394

## Slide 7: Informações principais e dependência entre as atividades da fase de Lançamento do Produto
Desenvolver processo de distribuição
Desenvolver processo de vendas
Desenvolver processo de assistência técnica
Desenvolver processo de atendimento ao cliente
Normalmente começam a acontecer antes desta fase
Planejar Lançamento
Promover marketing de lançamento
Gerenciar lançamento
Atualizar plano de fim de vida
Lançar produto
Documentar as decisões tomadas e registrar lições aprendidas
Monitorar viabilidade econômica
Avaliar Fase
Aprovar Fase
Lançamento do Produto
Liberação da Produção
Documentos homologação
Espec. Proc. de Produção Espec Proc. Manutenção
Capacitação de pessoal
Documento Lançamento
Espec. Proc Vendas
Espec. Proc Distribuição
Espec. Proc Assistência Técnica
Espec. Proc Atendimento Cliente
Espec. Proc: Especificação do Processo (de negócio)
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 8: Sumário do capítulo – atividades da fase
Planejar Lançamento
Desenvolver processo de vendas
Desenvolver processo de distribuição
Desenvolver processo de atendimento ao cliente
Desenvolver processo de assistência técnica
Promover marketing de lançamento
Lançar produto
Gerenciar Lançamento
Atualizar Plano de Fim de Vida
Monitorar viabilidade econômico-financeira
Avaliar e Aprovar Fase
Documentar as decisões tomadas e lições aprendidas

## Slide 9: Planejar Lançamento (atividade genérica)
analisar o plano de projeto atual;
analisar e sintetizar as novas condições para a realização do projeto;
atualizar o escopo do produto;
atualizar e detalhar o escopo do projeto;
atualizar e detalhar as atividades, os responsáveis, os prazos e o cronograma;
atualizar e detalhar recursos necessários;
atualizar estimativa de orçamento do projeto;
atualizar, monitorar, valorar e definir novos indicadores de desempenho;
analisar a viabilidade econômico-financeira do projeto;
avaliar novos riscos;
atualizar plano de comunicação;
planejar, atualizar e preparar novas aquisições; e
definir/atualizar os critérios de passagem dos gates.

## Slide 10: Sumário do capítulo – atividades da fase
Planejar Lançamento
Desenvolver processo de vendas
Desenvolver processo de distribuição
Desenvolver processo de atendimento ao cliente
Desenvolver processo de assistência técnica
Promover marketing de lançamento
Lançar produto
Gerenciar Lançamento
Atualizar Plano de Fim de Vida
Monitorar viabilidade econômico-financeira
Avaliar e Aprovar Fase
Documentar as decisões tomadas e lições aprendidas

## Slide 11: Desenvolver processos relacionados com o produto
Desenvolver processo de distribuição
Desenvolver processo de vendas
Desenvolver processo de assistência técnica
Desenvolver processo de atendimento ao cliente
Normalmente começam a acontecer antes desta fase
Recordar que as próximas 4 atividades podem ocorrer antes da realização da fase
Caso contrário, seu desenvolvimento pode impactar o lançamento do produto
Seu conteúdo, no entanto, faz parte da fase de lançamento
As atividades são similares

## Slide 12: Tarefas da atividades: Desenvolver processo de vendas
Lançamento do Produto
Especificações finais do produto
Plano estratégico do produto
Plano de lançamento
Desenvolver processo de vendas
Desenhar processo de vendas
Adquirir recursos
Preparar documentação comercial
Desenvolver sistema de apoio a vendas
Especificação do processo de vendas
Recursos para operação do processo
Liberação do processo
Modelagem de processos
Estudos de marketing
Sistema CRM
Sistema ERP
Métodos, ferramentas, documentos de apoio
Relação com outras atividades
Contratar / alocar pessoal
Treinar força de venda
Treinar pessoal de apoio à venda
Implantar processo de vendas
Desenvolver processo de vendas
Lançar produto
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 13: Sumário do capítulo – atividades da fase
Planejar Lançamento
Desenvolver processo de vendas
Desenvolver processo de distribuição
Desenvolver processo de atendimento ao cliente
Desenvolver processo de assistência técnica
Promover marketing de lançamento
Lançar produto
Gerenciar Lançamento
Atualizar Plano de Fim de Vida
Monitorar viabilidade econômico-financeira
Avaliar e Aprovar Fase
Documentar as decisões tomadas e lições aprendidas

## Slide 14: Tarefas da atividades: Desenvolver processo de distribuição
Lançamento do Produto
Especificações finais do produto
Especificação do processo de produção
Plano de lançamento
Especificação da cadeia de suprimentos
Desenvolver processo de distribuição
Desenhar processo de distribuição
Adquirir recursos
Fechar acordos com distribuidores
Desenvolver sistema de apoio à distribuição
Especificação do processo de distribuição
Recursos para operação do processo
Liberação do processo
Modelagem de processos
Sistema SCM / ERP
Métodos, ferramentas, documentos de apoio
Relação com outras atividades
Definir logística do processo
Treinar pessoal de apoio à distribuição
Implantar / integrar o processo de distribuição
Desenvolver processo de distribuição
Planejar Lançamento
Lançar produto
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 15: Tarefas da atividades: Desenvolver processo de distribuição – integração com outros processos
Integração com o processo de logística (que é integrado ao de supply chain)
  Planejamento, implementação e controle de fluxo eficiente e eficaz de todo material, produtos e fluxo de informação associado
O processo de produção (desenvolvida na fase de preparação da produção) deve considerar os canais de distribuição definidos na logística
Integração com o processo de vendas está relacionada com a promessa de tempo de entrega que um revendedor faz para um cliente
Integração com assistência técnica é essencial para reposição de suprimentos
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 16: Sumário do capítulo – atividades da fase
Planejar Lançamento
Desenvolver processo de vendas
Desenvolver processo de distribuição
Desenvolver processo de atendimento ao cliente
Desenvolver processo de assistência técnica
Promover marketing de lançamento
Lançar produto
Gerenciar Lançamento
Atualizar Plano de Fim de Vida
Monitorar viabilidade econômico-financeira
Avaliar e Aprovar Fase
Documentar as decisões tomadas e lições aprendidas

## Slide 17: Processo de atendimento ao cliente
Clientes
Empresa
atendimento ao cliente
Canal de comunicação entre ambos
Montar base de dados única sobre clientes (sistema CRM)
Acionar processos de apoio (gestão de mudanças de produto)
Quais os serviços mais valorizados pelos clientes?
Podem ser integradas ações de marketing
CRM: customer relationship management, SAC: serviço de atendimento ao cliente
SAC

## Slide 18: Tarefas da atividades: Desenvolver processo de atendimento ao cliente
Lançamento do Produto
Especificações finais do produto
Plano de lançamento
Desenvolver processo de atendimento ao cliente
Especificação do processo de atendimento ao cliente
Recursos para operação do processo
Liberação do processo
Modelagem de processos
Sistema SCM / ERP
Sistemas de tele-atendimento
Métodos, ferramentas, documentos de apoio
Relação com outras atividades
Desenvolver processo de atendimento ao cliente
Planejar Lançamento
Lançar produto
Desenhar processo de atendimento ao cliente
Implantar processo de atendimento ao cliente
Treinar pessoal de atendimento ao cliente
Contratar / alocar pessoal/empresa
Desenvolver sistema de apoio a atendimento ao cliente
Desenvolver documentação de atendimento ao cliente
Comprar recursos
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 19: Sumário do capítulo – atividades da fase
Planejar Lançamento
Desenvolver processo de vendas
Desenvolver processo de distribuição
Desenvolver processo de atendimento ao cliente
Desenvolver processo de assistência técnica
Promover marketing de lançamento
Lançar produto
Gerenciar Lançamento
Atualizar Plano de Fim de Vida
Monitorar viabilidade econômico-financeira
Avaliar e Aprovar Fase
Documentar as decisões tomadas e lições aprendidas

## Slide 20: Característica do processo de assistência técnica
Produtos são mais confiáveis e descartáveis
Serviços de manutenção são vendidos com os produtos (outra fonte de faturamento)
O conteúdo de apoio à assistência técnica é criado durante a fase de detalhamento (manuais e instruções de manutenção)

## Slide 21: Tarefas da atividades: Desenvolver processo de assistência técnica
Lançamento do Produto
Especificações finais do produto
Plano de lançamento
Desenvolver processo de assistência técnica
Especificação do processo de assistência técnica
Recursos para operação do processo
Liberação do processo
Modelagem de processos
Sistema SCM / ERP
Métodos, ferramentas, documentos de apoio
Relação com outras atividades
Desenvolver processo de assistência técnica
Planejar Lançamento
Lançar produto
Desenhar processo de assistência técnica
Implantar processo de assistência técnica
Treinar pessoal de assistência técnica
Contratar / alocar pessoal/empresa
Desenvolver sistema de apoio a assistência técnica
Desenvolver documentação de assistência técnica
Comprar recursos
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 22: Sumário do capítulo – atividades da fase
Planejar Lançamento
Desenvolver processo de vendas
Desenvolver processo de distribuição
Desenvolver processo de atendimento ao cliente
Desenvolver processo de assistência técnica
Promover marketing de lançamento
Lançar produto
Gerenciar Lançamento
Atualizar Plano de Fim de Vida
Monitorar viabilidade econômico-financeira
Avaliar e Aprovar Fase
Documentar as decisões tomadas e lições aprendidas

## Slide 23: Tarefas da atividades: Promover marketing de lançamento
Atualizar o plano de lançamento
Preparar a campanha publicitária
Desenvolver a propaganda
Promover as vendas
Contratar os fornecedores de serviços
Toda a documentação pode ser gerenciada por sistemas GED (gerenciamento eletrônico de documentos). Não somente desta fase !!

## Slide 24: Comparação da abrangências dos sistemas PDM e EDM (GED) – quadro 8.18
PDM
EDM
EDM é mais conhecido no Brasil como GED (gestão eletrônica de documentos)
PDM: product data management
EDM: eletronic document management
PDM
EDM
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 25: Tecnologias dos sistemas GED (gestão eletrônica de documentos) – quadro 10.2
Document Imaging (DI)
  Optical Character Recognition ( OCR)
  Intelligent Character Recognition ( ICR)
Document Management (DM): equivale ao EDM tradicional
COLD/ERM: Computer Output to Laser Disk (COLD ) /Enterprise Report Management (ERM )
Workflow
Records and Information Management (RIM )
GED evolui para o ECM (enterprise content management), sigla que neste livro significa (engineering change management – capítulo 13)
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 26: Sumário do capítulo – atividades da fase
Planejar Lançamento
Desenvolver processo de vendas
Desenvolver processo de distribuição
Desenvolver processo de atendimento ao cliente
Desenvolver processo de assistência técnica
Promover marketing de lançamento
Lançar produto
Gerenciar Lançamento
Atualizar Plano de Fim de Vida
Monitorar viabilidade econômico-financeira
Avaliar e Aprovar Fase
Documentar as decisões tomadas e lições aprendidas

## Slide 27: Atividade de lançar produto
Desenvolver processo de distribuição
Desenvolver processo de vendas
Desenvolver processo de assistência técnica
Promover marketing de lançamento
Gerenciar lançamento
Lançar produto
Desenvolver processo de atendimento ao cliente
Atividade central da fase de lançamento de produtos
Tarefas da atividade
Avaliar os processos de apoio ao lançamento;
Planejar o evento de lançamento;
Contratar os serviços para o lançamento;
Promover o evento de lançamento.

## Slide 28: Sumário do capítulo – atividades da fase
Planejar Lançamento
Desenvolver processo de vendas
Desenvolver processo de distribuição
Desenvolver processo de atendimento ao cliente
Desenvolver processo de assistência técnica
Promover marketing de lançamento
Lançar produto
Gerenciar Lançamento
Atualizar Plano de Fim de Vida
Monitorar viabilidade econômico-financeira
Avaliar e Aprovar Fase
Documentar as decisões tomadas e lições aprendidas

## Slide 29: Atividade de gerenciar lançamento
Tarefas da atividade
Gerenciar os resultados
Gerenciar a aceitação inicial
Gerenciar a satisfação do cliente
Gerenciar lançamento
Lançar produto

## Slide 30: Sumário do capítulo – atividades da fase
Planejar Lançamento
Desenvolver processo de vendas
Desenvolver processo de distribuição
Desenvolver processo de atendimento ao cliente
Desenvolver processo de assistência técnica
Promover marketing de lançamento
Lançar produto
Gerenciar Lançamento
Atualizar Plano de Fim de Vida
Monitorar viabilidade econômico-financeira
Avaliar e Aprovar Fase
Documentar as decisões tomadas e lições aprendidas

## Slide 31: Atividade de atualizar o plano de fim de vida
plano criado dentro da fase de projeto detalhado
atualizado durante todo o desenvolvimento e ciclo de vida
é congelado nesta fase
acionado na macro-fase de pós desenvolvimento, no capítulo 15

## Slide 32: Macro-fase de pós-desenvolvimento
vida de um produto junto ao cliente
Receber o produto de volta:
reutilizar
remanufaturar
reciclar
descartar
Liberação
da produção
Fim da vida
Início:
1a idéia
Final da produção
Desenvolvimento
Pós
Pré
Ciclo de vida do produto
Volume de vendas
período de produção
período de assistência técnica / atendimento ao cliente / Acompanhar o produto
Descontinuar o produto
Descontinuar a produção
Finalizar suporte ao produto
Cliente 1
Cliente 2
Cliente n
compra do produto pelo cliente
1a devolução do produto pelo cliente
Preparar para retirar
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 33: Sumário do capítulo – atividades da fase
Planejar Lançamento
Desenvolver processo de vendas
Desenvolver processo de distribuição
Desenvolver processo de atendimento ao cliente
Desenvolver processo de assistência técnica
Promover marketing de lançamento
Lançar produto
Gerenciar Lançamento
Atualizar Plano de Fim de Vida
Monitorar viabilidade econômico-financeira
Avaliar e Aprovar Fase
Documentar as decisões tomadas e lições aprendidas

## Slide 34: Atividade genérica: monitorar viabilidade econômico-financeira
Avaliar mudanças nas condições do mercado, características técnicas do produto, indicadores de desempenho do projeto (prazos e custos)
Avaliar impacto dessas mudanças no projeto
Atualizar as premissas financeiras do projeto
Atualizar o custo-alvo nos diversos níveis do produto
Atualizar as necessidades de investimentos
Atualizar as receitas futuras
Calcular o novo fluxo de caixa
Calcular os novos indicadores financeiros
Analisar as novas premissas e indicadores
Avaliar possíveis desvios e impactos no projeto
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 35: Particularidades do monitorar viabilidade econômico financeira na fase de lançamento
deve-se acompanhar os indicadores iniciais que garantam o plano de negócios e a análise de viabilidade, realizada e atualizada durante o desenvolvimento:
  volume, maket share etc.
monitoramento contínuo no início do período de fornecimento;
depois de um período, o processo de “Gestão Financeira” da empresa (outro processo de negócio sob responsabilidade da área financeira) acompanha os resultados reais, contábeis e gerenciais
confrontar o monitoramento com o estudo de viabilidade econômico-financeira, para “calibrar” os padrões adotados pela empresa na fase de previsão
isso melhora a capacidade da empresa prever o retorno nos desenvolvimentos futuros

## Slide 36: Sumário do capítulo – atividades da fase
Planejar Lançamento
Desenvolver processo de vendas
Desenvolver processo de distribuição
Desenvolver processo de atendimento ao cliente
Desenvolver processo de assistência técnica
Promover marketing de lançamento
Lançar produto
Gerenciar Lançamento
Atualizar Plano de Fim de Vida
Monitorar viabilidade econômico-financeira
Avaliar e Aprovar Fase
Documentar as decisões tomadas e lições aprendidas

## Slide 37: Atividade genérica: avaliar fase
Avaliar o cumprimento das tarefas planejadas
Avaliar os resultados obtidos segundo os critérios estabelecidos
Avaliar os demais critérios quantitativos e indicadores
Avaliar o estudo da viabilidade econômica
Decidir implementar ações corretivas
Decidir se pode ser realizada a atividade de aprovação
Preparar relatório para o time de avaliação
Auto-avaliação
time de
desenvolvimento
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>
O conceito de revisão de fases é apresentado pelo tópico 2.7. A atividade de avaliar a fase no tópico 3.4.

## Slide 38: Processo da sistemática de gates: avaliar fase
Projeto do produto ABC
Definição de critérios para próximo gate
Auto-avaliação
critérios
time de
desenvolvimento
relatório
Fase
gate anterior
gate atual
Modelo de referência
“catálogo” de critérios
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>
Os critérios iniciais dessa fase estão na tabela 6.2 (página 232), mas devem ser complementados pelo time de desenvolvimento e demais interessados na fase de planejamento do projeto e também durante o gate anterior. Leia discussão na página 75 (critérios de avaliação).

## Slide 39: Atividade genérica: aprovar fase
Avaliar o relatório da auto-avaliação e discuti-lo com o time de desenvolvimento
Analisar as evidências dos resultados e término das atividades planejadas
Analisar o portfólio de produtos e projetos
Analisar o estudo de viabilidade econômica
Aplicar os critérios de avaliação e tomar a decisão
Preparar relatório
Definir ações corretivas
cancelar
congelar
redirecionar
aprovar
Analisar risco
Melhorar processo de gate
Ajustar critérios próxima fase
time de
desenvolvimento
time de avaliação
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>
O conceito de revisão de fases é apresentado pelo tópico 2.7. A atividade de aprovar a fase no tópico 3.5.

## Slide 40: Processo da sistemática de gates: avaliar fase
Projeto do produto ABC
Definição de critérios para próximo gate
Definição de critérios para próximo gate
Aprovar
gate
Auto-avaliação
critérios
time de
desenvolvimento
relatório
+
time de avaliação
Fase
gate anterior
gate atual
Modelo de referência
“catálogo” de critérios
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 41: Sumário do capítulo – atividades da fase
Planejar Lançamento
Desenvolver processo de vendas
Desenvolver processo de distribuição
Desenvolver processo de atendimento ao cliente
Desenvolver processo de assistência técnica
Promover marketing de lançamento
Lançar produto
Gerenciar Lançamento
Atualizar Plano de Fim de Vida
Monitorar viabilidade econômico-financeira
Avaliar e Aprovar Fase
Documentar as decisões tomadas e lições aprendidas

## Slide 42: Documentar as decisões tomadas e registrar lições aprendidas
Fontes de melhorias
Se não formalizar, estruturar e sistematizar, pode-se perder a memória e repetir erros do passado
Simples de registrar, difícil de analisar e aprender
Registrar a todo o momento
Momento formal para garantir documentação, logo após o gate
Não existe um conjunto de tarefas específicas
Hoje existem sistemas que analisam, classificam e ajudam a recuperar informações não estruturadas
Importante (essencial) praticar a gestão do conhecimento, pois só sistemas não garantem
Notes: Conteúdo do capítulo 3.6 (página 112), mas só pode ocorrer se associada à prática da gestão do conhecimento discutida no capítulo 2.12 (página 88)

## Slide 43: Algumas melhores práticas da fase de lançamento de produtos
Trabalhar de forma integrada com a área de marketing (veja Quadro 10.4, sobre “Tarefas de marketing no desenvolvimento de produtos?”);
Cruzar todas os conhecimentos explícitos, acumulados entre si, e “armazenar” no documento de fechamento do projeto (arquivo de projeto);
Comemorar os resultados iniciais com o time de desenvolvimento e todas as outras pessoas envolvidas em um “evento interno de lançamento do produto”.

## Slide 44: Síntese do que foi visto
Atividades e Informações
Conceitos e ferramentas
Principais resultados
Próxima fase

## Slide 45: Informações principais e dependência entre as atividades da fase de Lançamento do Produto
Desenvolver processo de distribuição
Desenvolver processo de vendas
Desenvolver processo de assistência técnica
Desenvolver processo de atendimento ao cliente
Normalmente começam a acontecer antes desta fase
Planejar Lançamento
Promover marketing de lançamento
Gerenciar lançamento
Atualizar plano de fim de vida
Lançar produto
Documentar as decisões tomadas e registrar lições aprendidas
Monitorar viabilidade econômica
Avaliar Fase
Aprovar Fase
Lançamento do Produto
Liberação da Produção
Documentos homologação
Espec. Proc. de Produção Espec Proc. Manutenção
Capacitação de pessoal
Documento Lançamento
Espec. Proc Vendas
Espec. Proc Distribuição
Espec. Proc Assistência Técnica
Espec. Proc Atendimento Cliente
Espec. Proc: Especificação do Processo (de negócio)
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 46: Sumário do capítulo – conceitos e ferramentas (quadros)
Logística e distribuição na gestão da cadeia de suprimentos – quadro 10.1
Sistemas GED (gestão eletrônica de documentos) – quadro 10.2
Riscos se os processos de apoio não estiverem operacionais no lançamento – quadro 10.3
Tarefas de marketing no desenvolvimento de produtos? – quadro 10.4

## Slide 47: Principais resultados das fases
Especificações finais
Protótipo funcional
Projeto dos recursos
Plano de fim de vida
Desenvolvimento
Projeto
Detalhado
Projeto
Conceitual
Projeto
Informacional
Lançamento
do Produto
Preparação
Produção
Planejamento
Projeto
Liberação da Produção
Documentos de homologação
Espec. Proc. de Produção
Espec Proc. Manutenção
Capacitação de pessoal
Protótipo aprovado
Produto homologado
Lote piloto aprovado
Processo homologado
Produto certificado
Documento Lançamento
Espec. Proc Vendas
Espec. Proc Distribuição
Espec. Proc Assistência Técnica
Espec. Proc Atendimento Cliente
Produto lançado
Descrição do Produto no Portfólio
Especificações
Meta
Concepção
do Produto
Requisitos com valores meta
Informações adicionais qualitativas
Plano do
projeto
Escopo do Projeto
Escopo do Produto
(conceito)
Atividades
Pessoal
Prazos
Orçamento Recursos
Qualidade
Riscos
Indicadores
Arquitetura Produto
Alternativas de Solução
Lista SSCs principais
Especificações iniciais dos SSCs
Desenhos iniciais
Plano macro processo
Especificações dos SSCs
BOM final
Desenhos finais com tolerâncias
Planos de Processo
Projeto de embalagem
Material de suporte do produto
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 48: Principais resultados das fases
Especificações finais
Protótipo funcional
Projeto dos recursos
Plano de fim de vida
Desenvolvimento
Projeto
Detalhado
Projeto
Conceitual
Projeto
Informacional
Lançamento
do Produto
Preparação
Produção
Planejamento
Projeto
Protótipo aprovado
Produto homologado
Lote piloto aprovado
Processo homologado
Produto certificado
Produto lançado
Especificações dos SSCs
BOM final
Desenhos finais com tolerâncias
Planos de Processo
Projeto de embalagem
Material de suporte do produto
configuração do produto
como projetada
como fornecida
configuração do produto = especificação final
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 49: Próxima macro-fase: pós-desenvolvimento
Melhoria do processo de desenvolvimento de produtos
Gerenciamento de mudanças de engenharia
Processos
de apoio
Desenvolvimento
Projeto
Detalhado
Projeto
Conceitual
Projeto
Informacional
Lançamento
do Produto
Preparação
Produção
Planejamento
Projeto
Pós
Pré
Planejamento
Estratégico dos Produtos
Descontinuar
Produto
Acompanhar
Produto/
Processo
Gates >>
Processo de Desenvolvimento de Produto
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>