## Slide 1
Acompanhar produto e processo
(Capítulo 11)
Henrique Rozenfeld
Fernando Antônio Forcellini
Daniel Capaldo Amaral
José Carlos Toledo
Sergio Luis da Silva
Dário Henrique Alliprandini
Régis Kovacs Scalice

## Slide 2: Localização do acompanhar produto e processo
Melhoria do processo de desenvolvimento de produtos
Gerenciamento de mudanças de engenharia
Processos
de apoio
Desenvolvimento
Projeto
Detalhado
Projeto
Conceitual
Projeto
Informacional
Lançamento
do Produto
Preparação
Produção
Planejamento
Projeto
Pós
Pré
Planejamento
Estratégico dos Produtos
Descontinuar
Produto
Acompanhar
Produto/
Processo
Gates >>
Processo de Desenvolvimento de Produto
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 3: Objetivos do capítulo
Mostrar a importância das atividades da macrofase de pós-desenvolvimento no contexto do Processo de DP.
Entender a formação e as atribuições do time de acompanhamento do produto.
Identificar as informações utilizadas para acompanhar o produto e processo, suas fontes internas e externas, e como elas devem ser tratadas no contexto do PDP.
Entender como realizar uma análise crítica das atividades de acompanhamento do produto e processo do DP de uma organização, bem como identificar e indicar ações para melhorar a gestão dessas atividades.

## Slide 4: Importância da fase de acompanhamento do produto no contexto do pós-desenvolvimento (quadro 11.2)
Identificar necessidades de alterações no produto;
Facilitar a gestão das atividades do pós-desenvolvimento, promovendo uma visão sistêmica do que significa lidar com um produto e seu ciclo de vida;
Garantir a integridade e atualidade das informações do produto para serem utilizadas por todos os interessados durante o seu ciclo de vida;
Gerar oportunidades de melhoria do processo de desenvolvimento como um todo.
As atividades de acompanhamento ocorrem de forma simultânea, empregando informações provenientes de diferentes fontes do processo de DP

## Slide 5: Fontes de informação para a fase “Acompanhar Produto e Processo”
Melhoria do processo de desenvolvimento de produtos
Gerenciamento de mudanças de engenharia
Processos
de apoio
Acompanhar
Produto/
Processo
Realizar auditoria pós projeto
Avaliar satisfação do cliente
Monitorar desempenho
Registrar lições aprendidas
Planejamento
Estratégico
Monitorar
Mercado
Atender Cliente
Assistência Técnica
Distribuição
Produção
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 6: A formação do time de acompanhamento do produto
O time de desenvolvimento ainda realiza algumas avaliações a respeito do desempenho do produto e da satisfação do cliente logo após o lançamento do produto;
O time de acompanhamento tem uma composição diferente do time de desenvolvimento. Algumas pessoas que participaram do time de desenvolvimento podem e devem participar do novo time, incluindo representantes da produção e da área de marketing.

## Slide 7: Composição do time de acompanhamento do produto
Time de desenvolvimento
Time de acompanhamento
Membros do time de desenvolvimento
novos membros da área de produção
Representantes de marketing
Dissolvido após a finalização da
macro-fase de desenvolvimento
Área de marketing
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>
DH o time de acompanhamento poderia ter esta formacao.
Os de vermelho só são chamados quando necessario
Os de verde ficam na area de marketing, mas estao monitorando e avaliando
Os de amarelo são novos que precisam conhecer o produto no mercado (como tantos outros envolvidos com o produto) mas eles além de tudo estao no time de acompanhamento.....

## Slide 8: Informações principais e dependência entre as atividades da fase de Acompanhar Produto e Processo
Acompanhar
Produto e
Processo
Acompanhar
Produto e
Processo
Registrar lições
aprendidas
Realizar auditoria
pós
-
projeto
Avaliar
satisfação do
cliente
Monitorar
desempenho do
produto
Registrar lições
aprendidas
Realizar auditoria
pós
-
projeto
Avaliar
satisfação do
cliente
Monitorar
desempenho do
produto
Relatórios de acompanhamento do desempenho do produto
Reclamações e problemas percebidos pelo cliente como o uso do produto em campo
Plano de fim de vida do produto
Relatórios de ocorrências da assistência técnica
Especificações de projeto do produto
Estratégia do produto
Avaliação econômica do produto
Custo-alvo do produto
Relatórios de avaliação da satisfação do cliente
Propostas de necessidades de modificações no produto ou em seus serviços relacionados
Propostas de oportunidades de melhorias
Necessidades de mudança para adequação ambiental
Síntese das lições aprendidas
Solicitações de descontinuidade do produto
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 9: Sumário do capítulo – atividades da fase
Avaliar satisfação do cliente
Monitorar desempenho do produto
Realizar auditoria pós-projeto
Registrar lições aprendidas

## Slide 10: Tarefas da atividade “Avaliar satisfação do cliente”
Planejar a avaliação
Com base nas informações sobre as expectativas dos clientes e nos primeiros retornos logo após o lançamento, é gerado um plano de atividades para se avaliar a satisfação do cliente.
Realizar a avaliação
Dessa tarefa, resultam evidências sobre o nível de satisfação de clientes, estratificados por grupos de produtos, nichos de mercado, tipos de problemas, etc.
Analisar e consolidar a avaliação
Esta tarefa trata da análise das evidências (positivas e negativas) encontradas na avaliação e sua consolidação em um relatório.

## Slide 11
Sumário do capítulo – atividades da fase
Avaliar satisfação do cliente
Monitorar desempenho do produto
Realizar auditoria pós-projeto
Registrar lições aprendidas

## Slide 12: Tarefas da atividade “Monitorar desempenho do produto (técnico, econômico, ambiental, de produção e de serviços) 1/2
Monitorar o desempenho técnico do produto no mercado e nos serviços associados
São identificadas divergências e problemas entre a expectativa ou a percepção do cliente e da assistência técnica em relação às especificações técnicas do projeto do produto.
Monitorar desempenho técnico do produto na produção
Confronto das especificações técnicas de projeto do produto e do processo com os resultados coletados pelo controle da qualidade.
Monitorar o desempenho do processo de produção do produto
Acompanhar o desempenho em termos de conformidade, confiabilidade, capabilidade, capacidade de produção, cumprimento de prazos.
Monitorar o desempenho em vendas
Confronto das informações sobre projeção de vendas e estratégia de mercado planejados com o desempenho efetivo em vendas, participação no mercado e tipos de mercado atingidos.

## Slide 13
Tarefas da atividade “Monitorar desempenho do produto (técnico, econômico, ambiental, de produção e de serviços) 2/2
Monitorar avaliação econômica do produto
Comparação entre o faturamento realizado versus o previsto e as contribuições marginais atingidas.
Monitorar custo do produto
Considerando o custo-alvo do produto, os gastos com desenvolvimento, os investimentos realizados e os custos do produto, avalia-se o desempenho de custo do produto.
Monitorar os aspectos relacionados ao meio ambiente
Esta tarefa consiste no monitoramento da legislação ambiental, na sua análise e seus impactos no produto e no negócio relacionado, gerando recomendações para o processo de gerenciamento de mudanças.
Consolidar informações sobre desempenho do produto
Consolidação dos resultados levantados durante o monitoramento, gerando um conjunto de relatórios sobre o desempenho e sobre alterações potenciais do produto que devem ser analisadas.

## Slide 14: Sumário do capítulo – atividades da fase
Avaliar satisfação do cliente
Monitorar desempenho do produto
Realizar auditoria pós-projeto
Registrar lições aprendidas

## Slide 15: Tarefas da atividade “Realizar auditoria pós-projeto”
Envolvem uma seqüência de esforços sistemáticos para:
Adquirir, filtrar, interpretar e analisar informações a respeito de eventos críticos;
Disseminar e compartilhar os resultados da análise;
Utilizar essas informações para gerar proposições para a gerência do PDP, visando correções de erros, mudanças na sistemática de desenvolvimento e ações de capacitação;
Capturar, armazenar e disseminar o conhecimento gerado.

## Slide 16: Sumário do capítulo – atividades da fase
Avaliar satisfação do cliente
Monitorar desempenho do produto
Realizar auditoria pós-projeto
Registrar lições aprendidas

## Slide 17: Tarefas da atividade “Registar lições aprendidas”
Sistematização
Ao longo do desenvolvimento do projeto as lições aprendidas foram capturas e armazenadas.
A tarefa agora é sistematizar essas lições, preparando as informações para a tarefa de análise
Análise
Esta tarefa é complexa pois envolve informações sobre o desempenho do produto, relatórios de auditoria pós-projeto, síntese de modificações realizadas, etc.
A análise é realizada pelo time de acompanhamento.
O resultado é a “Síntese das lições aprendidas no projeto”.

## Slide 18: Principais resultados da fase
Avaliação da satisfação do cliente
Propostas de necessidades de modificações no produto ou em seus serviços relacionados
Propostas de oportunidades de melhorias
Necessidades de mudança para adequação ambiental
Síntese das lições aprendidas no projeto
Informações para subsidiar as decisões sobre a descontinuidade do produto

## Slide 19: Síntese do que foi visto (1/2)
A fase “Acompanhar produto e processo” corresponde a um conjunto de atividades que, com a fase “Descontinuar produto do mercado”, garante ao PDP a compreensão de todo o ciclo de vida do produto;
O seu principal propósito é garantir o acompanhamento do desempenho do produto na produção e no mercado, identificando necessidades ou oportunidades de melhorias e garantindo que a retirada cause o menor impacto possível aos consumidores, empresa e meio ambiente.

## Slide 20: Síntese do que foi visto (2/2)
Nesta fase, realiza-se a auditoria pós-projeto, avalia-se a satisfação dos clientes e monitora-se o desempenho do produto sob diversos focos;
O encerramento dessa fase não é marcado por uma atividade final, mas, sim, pela definição do fim da produção das peças de reposição, ou seja, ele coincide com o fim da vida do produto.

## Slide 21: Informações principais e dependência entre as atividades da fase de Acompanhar Produto e Processo
Acompanhar
Produto e
Processo
Acompanhar
Produto e
Processo
Registrar lições
aprendidas
Realizar auditoria
pós
-
projeto
Avaliar
satisfação do
cliente
Monitorar
desempenho do
produto
Registrar lições
aprendidas
Realizar auditoria
pós
-
projeto
Avaliar
satisfação do
cliente
Monitorar
desempenho do
produto
Relatórios de acompanhamento do desempenho do produto
Reclamações e problemas percebidos pelo cliente como o uso do produto em campo
Plano de fim de vida do produto
Relatórios de ocorrências da assistência técnica
Especificações de projeto do produto
Estratégia do produto
Avaliação econômica do produto
Custo-alvo do produto
Relatórios de avaliação da satisfação do cliente
Propostas de necessidades de modificações no produto ou em seus serviços relacionados
Propostas de oportunidades de melhorias
Necessidades de mudança para adequação ambiental
Síntese das lições aprendidas
Solicitações de descontinuidade do produto

## Slide 22: Próxima fase: descontinuar produto
Melhoria do processo de desenvolvimento de produtos
Gerenciamento de mudanças de engenharia
Processos
de apoio
Desenvolvimento
Projeto
Detalhado
Projeto
Conceitual
Projeto
Informacional
Lançamento
do Produto
Preparação
Produção
Planejamento
Projeto
Pós
Pré
Planejamento
Estratégico dos Produtos
Descontinuar
Produto
Acompanhar
Produto/
Processo
Gates >>
Processo de Desenvolvimento de Produto
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>